”Geo Parking”

SPRINT 1: Retrospective

Fecha de cobertura: 14/05/2014 a 27/05/2014

**Scrum Master:** Ignacio Frigerio.

##### **¿Qué hicimos bien que si no lo discutimos podemos olvidarlo?**

La presentación de documentos de la catedra. Se presentó a tiempo todas las documentaciones.

##### **¿Qué aprendimos?**

Debemos hacer más hincapié en la responsabilidad y estimaciones para llegar a terminar en tiempo y forma las tareas que nos propusimos.

##### **¿Qué deberíamos hacer distinto la próxima vez?**

* Meter más esmero en las presentaciones.
* Actualizar periódicamente el documento.
* Llevar al día las tareas
* Cumplir las dailys en los días y horarios pactados.
* Estimar mejor y tener en cuenta los días que tengamos parciales, exámenes, etc.

##### .**¿Qué nos desconcierta?**

Como llevar la gestión de proyecto en la herramienta IceScrum.