”Geo Parking”

SPRINT 10: Retrospective

Desde 18/09/2014 Hasta 01/10/2014

**Scrum Master:** Lucas Toneatto.

**Miembros ausentes del equipo:**

##### **¿Qué hicimos bien?**

Se cumplió en tiempo y forma las actividades planificadas

Mejoramos el cumplimiento de las estimaciones planteadas

Logramos cerrar historias pendientes

Se ejecutaron casos de prueba automatizados y manuales.

Se destinó tiempo a revisiones de defectos, mejoras de interfaz y a su vez se asignaron tareas relevantes a ello.

##### **¿Qué hicimos mal?**

##### **¿Qué podemos mejorar?**

* Tratar de cerrar las historias en estado avanzado.

##### **¿Cuáles son las acciones a tomar?**

* Seguir con el plan de trabajo, ajustar más los tiempos debido a la etapa en la calendarización.