”Geo Parking”

SPRINT 3: Retrospective

Desde 12/06/2014 Hasta 25/06/2014

**Scrum Master:** Ezequiel Bar Cöch.

**Miembros ausentes del equipo:** Ninguno.

##### **¿Qué hicimos bien?**

La review con los profes salió bien. Estuvo bastante ordenado y se entendió y favoreció el desenvolvimiento de la reunión.

Se tuvo más comunicación entre los miembros. Se definió prioridades de tareas.

##### **¿Qué hicimos mal?**

* Nos centramos más en lo que debíamos hacer para el martes en la review con los profes pero con eso perdimos el foco en cerrar las historias.
* No se cerraron todas las tareas de la historia, provocando deuda técnica que pasa a próximo sprint.
* No tuvimos en cuenta la preparación homogénea del ambiente de desarrollo (en algunos casos la aplicación no anduvo en las notebooks de los miembros).
* No planteamos el diseño de la solución desde la entrada.

##### **¿Qué podemos mejorar?**

* Mejorar las comunicaciones entre los miembros del equipo.
* Reforzar las dailys.
* Priorizar las actividades y cerrarlas.
* Hacer maquetaciones en visual studio directamente para no hacer retrabajo.

##### **¿Cuáles son las acciones a tomar?**

* Vamos a instaurar 1 reunión de diseño de solución del producto y de negocio el primer viernes desde que comienza el sprint, modificable.
* **<ver calendario académico de cada uno para segundo semestre>.** Para readaptar las capacidades de los integrantes y poder mejorar las estimaciones en la etapa de exámenes y segundo semestre.
* Vamos a realizar el día **01/07/2014 a las 15:00 hs** la reunión de capacitación unificadora para que todos los miembros conozcan la tecnología que se está usando y unificar los conocimientos.