”Geo Parking”

SPRINT 5: Retrospective

Desde 10/07/2014 Hasta 23/07/2014

**Scrum Master:** Leonel Romero.

**Miembros ausentes del equipo:** Ninguno.

##### **¿Qué hicimos bien?**

Como equipo se decidió priorizar rendir finales y por eso utilizamos una semana en estudiar.

##### **¿Qué hicimos mal?**

La decisión de parar el sprint se dio una vez ya empezado y no cuando estábamos planeándolo.

##### **¿Qué podemos mejorar?**

Seguir mejorando las estimaciones y la administración del tiempo disponible de cada miembro del equipo.

##### **¿Cuáles son las acciones a tomar?**

* Analizar las actividades de cada miembro en el momento de planificar el sprint.