”Geo Parking”

SPRINT11: Retrospective

Desde 02/10/2014 Hasta 15/10/2014

**Scrum Master:** Leonel Romero.

**Miembros ausentes del equipo:**

##### **¿Qué hicimos bien?**

* Se llevaron a cabo en tiempo y forma las historias planificadas.

##### **¿Qué hicimos mal?**

* No se actualizaron las tareas en la herramienta de gestión del proyecto.

##### **¿Qué podemos mejorar?**

* La actualización constante de la herramienta de gestión del proyecto

##### **¿Cuáles son las acciones a tomar?**

* Recordar diariamente al equipo de actualizar las tareas.