”Geo Parking”

SPRINT 2: Retrospective

Desde 28/05/2014 hasta 11/06/2014

**Scrum Master:** Ignacio Frigerio

**Miembros ausentes del equipo:** Ninguno.

##### **¿Qué hicimos bien?**

##### **¿Qué hicimos mal?**

##### Falta de compromiso.

##### Malas estimaciones.

##### Poca comunicación.

##### No priorizamos actividades.

##### **¿Qué mejorar?**

* Comunicar avance diario.
* No comprometerse si no se puede.
* Priorizar las actividades.
* Darle orden a las actividades.

##### **¿Cuáles son las acciones a tomar?**

Reunión después de planning para definir cómo y cuándo se van a realizar las actividades.

##### **¿Cuáles acciones se cumplieron y cuáles no? Actualizar acciones.**

Reunión de capacitación y puesta en común de conocimientos.