Proyecto Final

5K2

2014

# 

# Facultad Regional Córdoba

# Sistema de gestión de estacionamientos

[Modelo de requerimientos: PRODUCT BACKLOG]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupo Número: 4 | Integrantes:  * Bär Coch, Ezequiel – 51891. * Barrera Marcos – 57444. * Frigerio Ignacio – 54125. * Romero, Leonel – 54138. * Toneatto, Lucas – 57566. | Docentes:  * Zohil, Julio Cesar Nelson * Liberatori, Marcelo Sadi * Jaime, Maria Natalia |

## 

En este documento, queremos presentar las historias de usuario al día de la fecha identificadas por el equipo en el rol de Product Owner colectivo que definimos en la presentación del proyecto.

Cabe destacar que hemos acordado que en esta instancia íbamos a crear pruebas de aceptación para aquellas historias de usuario que son de alta prioridad, relacionadas a la parte WEB del producto y que estén comprendidas en el sprint en el que estamos. Actualmente el número 4 iniciado el día 26/06/2014.

Hemos resaltado la historia de usuario en la que estamos trabajando con color

Atte. El Equipo de GeoParking

# PRODUCT BACKLOG

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nombre | Descripción | Pruebas de aceptación | Tipo | Esfuerzo | Prioridad | Dependencias (ID User Story) |
| 1 | Consultar playas de estacionamiento en el móvil | Como usuario de la aplicación móvil  Yo puedo consultar las playas de estacionamiento cercanas a mí, para elegir la más conveniente | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 5.00 | Baja | 3 |
| 2 | Consultar playas de estacionamiento en la web | Como usuario web  Yo puedo conocer las playas de estacionamiento cercanas a un lugar de mi interés para seleccionar aquella que sea más conveniente entre ellas | ***Búsqueda de playa de estacionamiento por mapa***  **Dado** que la playa existe en la BD y tiene los siguientes atributos (nombre, dirección, precio, tipo, tipo de vehículo).  **Cuando** introduzco sus datos en los campos de filtro  **Entonces** se muestra la playa de estacionamiento en el mapa con un marcador.  ***Búsqueda de playa de estacionamiento por mapa***  **Dado** que existe la playa en la BD y tiene los siguientes atributos (nombre, dirección, precio, tipo, tipo de vehículo)  **Cuando** introduzco los datos en los campos de filtrados y no se corresponden con la playa existente  **Entonces** no se muestra la playa de estacionamiento en el mapa.  ***Búsqueda sin filtros***  **Dado** que la playa está cargada en la BD y no se ingresan datos para filtrar  **Cuando** se quiere buscar  **Entonces** se muestra un mensaje que solicite un filtro al menos. | Historia de usuario | 3.00 | Alta | 3 |
| 3 | Registrar playa de estacionamiento | Como usuario web  Yo puedo registrar una nueva playa de estacionamiento  para ser consultada por otro usuario | Alta de playa de estacionamiento  **Dado** que la playa de estacionamiento no existe en la base de datos  **Cuando** registro intento registrarla  **Entonces** se registra la playa con éxito. | Historia de usuario | 3.00 | Alta | - |
| 4 | Almacenar ubicación de vehículo | Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo guardar la posición de mi vehículo para ser consultada posteriormente | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 1.00 | Baja | - |
| 5 | Consultar ruta a playa de estacionamiento | Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo obtener la ruta a una playa de estacionamiento seleccionada para llegar a la misma a estacionar mi vehículo | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 3.00 | Media | 3,4 |
| 6 | Consultar playas de estacionamiento cercanas a un punto de interés | Como usuario de la aplicación móvil  Yo puedo consultar las playas cercanas a un punto de interés  para conocer su ubicación y disponibilidad | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 5.00 | Media | 3,26 |
| 7 | Consultar disponibilidad de playa de estacionamiento | Como usuario de la aplicación móvil  Yo puedo consultar la disponibilidad de una playa de estacionamiento seleccionada  para saber si puedo estacionar mi vehículo | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 3.00 | Media | 3,8 |
| 8 | Actualizar la disponibilidad de una playa de estacionamiento | Como empleado de la playa  Yo puedo actualizar la disponibilidad de una playa de estacionamiento  para que sea consultada por los usuarios de la aplicación móvil | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 5.00 | Media | 3 |
| 9 | Consultar ruta a posición almacenada de vehículo | Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo consultar la ruta a la posición de mi vehículo almacenada en mi móvil para volver al mismo | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 5.00 | Baja | 4 |
| 10 | Almacenar playas de estacionamiento favoritas | Como usuario de la aplicación móvil  Yo puedo almacenar la ubicación de una playa de estacionamiento  para obtener su información rápidamente en otro momento | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 3.00 | Baja | 3 |
| 11 | Administrar configuración de dispositivo | Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo guardar mis configuraciones para que la aplicación sea utilizada en otro momento de acuerdo a mis preferencias | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 5.00 | Baja | - |
| 12 | Utilizar comando por voz | Como usuario de la aplicación móvil  Yo puedo utilizar la opción de comando por voz  para utilizar la aplicación mientras conduzco | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 34.00 | Baja | - |
| 13 | Consultar disponibilidad de playas de estacionamiento en tiempo real | Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo consultar la disponibilidad de una playa de estacionamiento en tiempo real para que la información obtenida sea consistente y actual. | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia Técnica | 5.00 | Baja | - |
| 25 | Crear reportes estadísticos | Como superusuario Yo puedo obtener reportes e informes pertinentes para el procesamiento del mismo para una posterior toma de decisiones. | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 34.00 | Baja | 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,26 |
| 26 | Administrar POIs (Points Of Interest) | Como superusuario Yo puedo administrar puntos de interés para poder ser visibles en los mapas consultados por los usuarios. | (Aún no se realiza debido a que no tiene alta prioridad y no se incluyó en el sprint) | Historia de usuario | 3.00 | Media | - |