”Geo Parking”

SPRINT 4: Retrospective

Desde 26/06/2014 hasta 09/07/2014

**Scrum Master:** Ezequiel Bär Coch

**Miembros ausentes del equipo:** Ninguno.

##### **¿Qué hicimos bien?**

Mejoramos la sincronización y comunicación entre los miembros del equipo

El iraquí se jugó con las facturas,

Se realizó las reuniones para poner en común todos los conocimientos sobre lo que fuimos trabajando cada uno.

Logramos configurar el ambiente de desarrollo en todos los equipos

##### **¿Qué hicimos mal?**

Desaprovechamiento de tiempos

##### **¿Qué mejorar?**

Ser más conscientes de todo lo que implica una tarea a la hora de estimarla.

Sincronizar mejor las actividades divididas entre los miembros.

##### **¿Cuáles son las acciones a tomar?**

Reunión después de planning para definir cómo y cuándo se van a realizar las actividades.

##### **¿Cuáles acciones se cumplieron y cuáles no? Actualizar acciones.**

Reunión de capacitación y puesta en común de conocimientos.