”Geo Parking”

SPRINT 6: Retrospective

Desde 24/07/2014 Hasta 06/08/2014

**Scrum Master:** Leonel Romero.

**Miembros ausentes del equipo:** Ninguno.

##### **¿Qué hicimos bien?**

Retomamos las actividades del proyecto.

##### **¿Qué hicimos mal?**

Iniciamos el sprint a la mitad del mismo (según la calendarización), ya que habíamos parado para rendir finales.

##### **¿Qué podemos mejorar?**

* Rever la calendarización

##### **¿Cuáles son las acciones a tomar?**

* Re calendarizar en caso de que se presente una situación similar, para lograr sprints de misma duración.
* Agregar una reunión de trabajo conjunto.