	Pila de Producto				GeoEstacionamiento

		ID Nombre Esfuerzo Fila Tipo Descripción Notas Fecha Aceptada Fecha Estimada Creador Característica / 2 Consultar playas de estacionamiento en la web 3.00 1 Historia de usuario Como usuario web Yo puedo conocer las playas de estacionamiento cercanas a un lugar de mi interés para seleccionar aquella que sea más conveniente entre ellas null 01/06/2014 27/06/2014 Ezequiel Bär Coch / 4 Almacenar ubicacion de vehiculo 1.00 2 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo guardar la posición de mi vehículo para ser consultada posteriormente null 01/06/2014 26/06/2014 Ignacio Frigerio / 6 Consultar playas de estacionamiento cercanas a un punto de interés 5.00 3 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo consultar las playas cercanas a un punto de interés para conocer su ubicación y disponibilidad null 01/06/2014 26/06/2014 Ignacio Frigerio

Reporte de Scrum generado con iceScrum			viernes 27 junio 2014				4

	ID Nombre Esfuerzo Fila Tipo Descripción Notas Fecha Aceptada Fecha Estimada Creador Característica / 5 Consultar ruta a playa de estacionamiento 3.00 4 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo obtener la ruta a una playa de estacionamiento seleccionada para llegar a la misma a estacionar mi vehículo null 01/06/2014 26/06/2014 Ignacio Frigerio / 7 Consultar disponibilidad de playa de estacionamiento 3.00 5 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo consultar la disponibilidad de una playa de estacionamiento seleccionada para saber si puedo estacionar mi vehículo null 01/06/2014 26/06/2014 Ignacio Frigerio / 8 Actualizar la disponibilidad de una playa de estacionamiento 5.00 6 Historia de usuario Como empleado de la playa Yo puedo actualizar la disponibilidad de una playa de estacionamiento para que sea consultada por los usuarios de la aplicación móvil null 01/06/2014 27/06/2014 Ignacio Frigerio

Reporte de Scrum generado con iceScrum		viernes 27 junio 2014		4

	ID Nombre Esfuerzo Fila Tipo Descripción Notas Fecha Aceptada Fecha Estimada Creador Característica / 10 Almacenar playas de estacionamiento favoritas 3.00 7 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo almacenar la ubicación de una playa de estacionamiento para obtener su información rápidamente en otro momento null 01/06/2014 27/06/2014 Ignacio Frigerio / 1 Consultar playas de estacionamiento en el móvil 5.00 8 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo consultar las playas de estacionamiento cercanas a mi para elegir la mas conveniente null 26/06/2014 27/06/2014 Ignacio Frigerio / 9 Consultar ruta a posición almacenada de vehículo 5.00 9 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo consultar la ruta a la posición de mi vehículo almacenada en mi móvil para volver al mismo null 01/06/2014 27/06/2014 Ignacio Frigerio / 12 Utilizar comando por voz 34.00 10 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo utilizar la opción de comando por voz para utilizar la aplicación mientras conduzco null 01/06/2014 27/06/2014 Ignacio Frigerio

Reporte de Scrum generado con iceScrum		viernes 27 junio 2014		4

	ID Nombre Esfuerzo Fila Tipo Descripción Notas Fecha Aceptada Fecha Estimada Creador Característica / 11 Administrar configuración de dispositivo 5.00 11 Historia de usuario Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo guardar mis configuraciones para que la aplicación sea utilizada en otro momento de acuerdo a mis preferencias null 01/06/2014 27/06/2014 Ignacio Frigerio / 13 Consultar disponibilidad de playas de estacionamiento en tiempo real 5.00 12 Historia técnica Como usuario de la aplicación móvil Yo puedo consultar la disponibilidad de una playa de estacionamiento en tiempo real para que la información obtenida sea consitente y actual. null 01/06/2014 27/06/2014 Ignacio Frigerio / 25 Crear reportes estadísticos 34.00 13 Historia de usuario Como superusuario Yo puedo obtener reportes e informes pertinentes para el procesamiento del mismo para una posterior toma de decisiones. null 16/06/2014 27/06/2014 Marcos Barrera / 26 Administrar POIs 3.00 14 Historia de usuario Como superusuario Yo puedo administar puntos de interes para poder ser visibles en los mapas consultados por los usuarios. null 26/06/2014 27/06/2014 Ezequiel Bär Coch

Reporte de Scrum generado con iceScrum		viernes 27 junio 2014		4